# UMOWA nr. BKO.7021.7.14.1.2021

Utrzymanie stałej sprawności urządzeń oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, przejść dla pieszych i iluminacji pozostających na majątku Gminy Miejskiej Kętrzyn

zawarta w dniu …………………………….. w Kętrzynie,

pomiędzy:

Gminą Miejską Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,

# NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Kętrzyn w osobie Ryszarda Henryka Niedziółkę

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Kamili Wybraniec

zwaną w dalszej części umowy „Gminą Miejską Kętrzyn”,

a

Firmą …………………………………………………………………………… z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………………...

NIP: ………………………………..………….. REGON: ……………………..………………………...

reprezentowaną przez: ………………………………………………………….………………………… zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr BKO.7021.7.14.2021 prowadzonego z pominięciem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  w związku z  art. 2 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 września 2019r. Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych   o wartości mniejszej niż 130 000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11-14 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 399/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 31.12.2020 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na „Utrzymaniu stałej sprawności urządzeń oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, przejść dla pieszych i iluminacji pozostających na majątku Gminy Miejskiej Kętrzyn”

# § 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z utrzymaniem stałej sprawności urządzeń oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, przejść dla pieszych i iluminacji pozostających na majątku Gminy Miejskiej Kętrzyn w okresie    od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.

- W zakres usług utrzymania urządzeń oświetlenia zewnętrznego wchodzą następujące usługi:

  - serwis awaryjny;

  - konserwacja;

  - przegląd okresowy (roczny lub pięcioletni).

- Umowa swoim zakresem obejmuje wykonywanie usług utrzymania urządzeń oświetlenia zewnętrznego pozostających na majątku Gminy Miejskiej Kętrzyn.

- Szczegółowe zestawienie rzeczowo - ilościowe urządzeń oświetlenia zewnętrznego objętych Umową znajduje się w:

    - Załącznik nr 1a - zestawienie rzeczowo ilościowe lamp i słupów,

    - Załącznik nr 1b - zestawienie linii i punktów zasilających.

- Zamawiający, w okresie obowiązywania Umowy, zastrzega sobie prawo do korygowania na bieżąco ilości urządzeń oświetlenia wynikające z kończącego się okresu gwarancji, wybudowania nowej infrastruktury lub likwidacji starej tak, aby przedmiotem Umowy objęte były wszystkie eksploatowane urządzenia Zamawiającego lub aby Umowa nie obejmowała infrastruktury nieistniejącej lub wyłączonej z eksploatacji. Zmiana w załącznikach nr 1a i nr 1b nie stanowi zmiany umowy i konieczności sporządzania aneksu. O zmianach w/w załączników Zamawiający poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych.

- Przy realizacji usług objętych niniejszą Umową Wykonawca stosuje zasady organizacji bezpiecznej pracy przy i w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych.

- Wykonawca świadczący usługi w ramach niniejszej Umowy, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2021.1210 t.j. z dnia 2021.07.05) jest eksploatującym urządzenia energetyczne objęte Umową.

§ 2

Serwis awaryjny

- Serwis awaryjny jest usługą ciągłą polegającą na zapewnieniu całodobowej gotowości Wykonawcy do usuwania usterek i awarii oraz skutków kradzieży i dewastacji, wraz z niezwłocznym podejmowaniem działań mających na celu usunięcie skutków tych zdarzeń. W zakres ww. gotowości Wykonawcy wchodzi posiadanie niezbędnych materiałów i podzespołów do usuwania usterek i awarii oraz skutków kradzieży i dewastacji.

- Usługa serwisu awaryjnego świadczona jest całodobowo w okresie obowiązywania Umowy.

- Urządzenia oświetlenia zewnętrznego objęte usługą serwisu awaryjnego z uwagi na ich ważność zostały podzielone na następujące kategorie:

    - kat. I — oświetlenie drogowe i przejść dla pieszych,

    - kat. II — oświetlenie dróg wewnętrznych, parków, placów,

    - kat III – iluminacja.

- Czasy reakcji (dojazdu do miejsca awarii i podjęcie działań naprawczych) serwisu awaryjnego na zgłoszoną sytuację awaryjną wynoszą:

- W przypadku awarii obwodów zasilających, szaf sterowniczych, tablic rozdzielczych lub całych obwodów oświetleniowych:

  - dla urządzeń przypisanych do kategorii I — 3 godziny;

  - dla urządzeń przypisanych do kategorii II — 6 godzin;

  - dla urządzeń przypisanych do kategorii III — 24 godziny,

- W przypadku zaistnienia awarii zagrażającej życiu lub mieniu, powstałej w skutek siły wyższej (wichury, dewastacji, wypadku) należy podjąć działania niezwłocznie, lecz nie później niż do 3 godzin od zgłoszenia.

- W przypadku zgłoszenia nieświecących pojedynczych lamp do 10% obwodu oświetleniowego, awarie zostaną usunięte w terminie 24 godzin. Awarie powyżej 10% obwodu oświetleniowego należy usunąć stosując czas z ust 4 pkt 1).

- Zaopatrzenie w materiały i części zamienne, niezbędne do realizacji usługi serwisu awaryjnego zapewnia Wykonawca. Dopuszcza się użycie materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Realizowane w ramach serwisu awaryjnego usuwanie usterek, awarii oraz skutków kradzieży i dewastacji urządzeń wykonywane będzie przez Wykonawcę na podstawie informacji własnych, bądź na wezwanie Zamawiającego.

- W trakcie usuwania skutków awarii Wykonawca jest zobowiązany podjąć takie działania, które umożliwią jak najszybsze przywrócenie urządzeń do ich prawidłowego działania, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą rozważyć stopniowe usuwanie skutków awarii. Odpowiednie adnotacje wskazujące przyczyny i zakres oraz terminy zakończenia kolejnych faz usuwania awarii zamieszczone zostaną w protokole z wykonania serwisu awaryjnego, a odbiór usługi w takim przypadku obejmuje odpowiednio fazy mające być wykonane w danym okresie.

- Awarię uznaje się za usuniętą po przywróceniu parametrów technicznych i funkcjonalności urządzeń sprzed awarii.

- Wykonawca nie później niż w drugim dniu roboczym kolejnego miesiąca, po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, dostarczy Zamawiającemu protokół z wykonania usługi serwisu awaryjnego wraz z wykazem materiałów wbudowanych podczas wykonywania tej usługi, z podaniem lokalizacji i daty ich montażu (zabudowy). Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

- Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac w terminie kolejnych 4 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę protokołu z wykonania usługi serwisu awaryjnego. Usługę uznaje się za wykonaną po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag przez obie Strony.

§ 3

Konserwacja

- Konserwacja urządzeń oświetlenia zewnętrznego jest to zespół czynności i zabiegów mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji tych urządzeń.

- Usługa konserwacji powinna być wykonywana raz w roku według ustalonego cyklu wskazanego w harmonogramie określonym w Załączniku nr 2 do Umowy.

- Dla urządzeń oświetlenia zewnętrznego, których w danym roku przewidziano wykonanie przeglądu okresowego (rocznego lub pięcioletniego) nie przeprowadza się konserwacji z uwagi na fakt, że zakres czynności przeglądu okresowego zawiera czynności wynikające z usługi konserwacji.

- Konserwacja urządzeń oświetlenia obejmuje:

  - oględziny, w trakcie których należy wykonać następujące czynności:

- sprawdzenie wizualne, mające na celu stwierdzenie kompletności oraz poprawności zamocowania elementów składowych urządzeń oświetlenia zewnętrznego;

  - sprawdzenie czystości kloszów i źródeł światła;

  - sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji wsporczych (kompletność konstrukcji, stan powłok antykorozyjnych i malarskich, połączenia elementów, wnęki i rozdzielnice słupowe, wysięgniki itp.);

  - sprawdzenie stanu technicznego szaf zasilających i rozdzielczych (stan aparatury łączeniowej, zabezpieczającej i sterowniczej, stan przewodów i połączeń elektrycznych, stan dławic w miejscu wprowadzenia przewodów do rozdzielnic itp.);

  - sprawdzenie stanu technicznego oświetleniowych linii napowietrznych (stan przewodów, kabli, połączeń elektrycznych i mechanicznych itp.);

  - sprawdzenie stanu technicznego oświetleniowych linii kablowych (stan połączeń elektrycznych, głowic kablowych, widocznej części izolacji kabli, osłon itp.);

  - sprawdzenie stanu oraz czytelności opisów znajdujących się na elementach urządzeń oświetlenia zewnętrznego;

  - sprawdzenie stanu tablic informacyjnych i ostrzegawczych;

  - sprawdzenie obwodów sterowania (ręczne i automatyczne);

  - sprawdzenie czy oprawa oświetleniowa lub inne urządzenia oświetlenia zewnętrznego nie są przesłonięte przez inny obiekt lub roślinność (gałęzie, konary itp.);

  - uporządkowanie otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji wsporczych i rozdzielnic oświetleniowych.

- obsługę techniczną, w trakcie której należy wykonać następujące czynności:

- czyszczenie i mycie kloszy opraw;

- uzupełnianie brakujących kloszy;

- mycie źródeł światła znajdujących się w oprawach otwartych;

- wymiana zużytych lub uszkodzonych źródeł światła;

- wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów opraw oświetleniowych i innych urządzeń wchodzących w skład urządzeń oświetlenia zewnętrznego;

- regulacja położenia opraw oświetleniowych z regulacją strumienia źródła światła;

- uzupełnianie ubytków powłok antykorozyjnych oraz uzupełnienie zużytych powłok malarskich opraw oświetleniowych, wysięgników, konstrukcji wsporczych, szaf rozdzielczych i innych elementów;

- uzupełnianie ubytków w betonowych konstrukcjach wsporczych fundamentach oraz malowanie (jeśli zachodzi potrzeba) konstrukcji betonowych zawiesiną cementową;

- wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów wyposażenia tablic zasilających i rozdzielczych;

- usunięcie roślinności (gałęzi, konarów, traw itp.) lub innych elementów przesłaniających urządzenia oświetlenia zewnętrznego.

- pomiary eksploatacyjne wynikające z:

  - przebudowy lub remontu urządzeń;

  - zmiany warunków zasilania;

  - zmiany lokalizacji zabudowy opraw oświetleniowych lub obiektu oświetlanego;

  - wymiany opraw oświetleniowych (nie dotyczy wymiany źródeł światła);

  - konieczności wykrycia przyczyn nieprawidłowości w pracy urządzeń.

- W trakcie wykonywania konserwacji urządzeń należy usunąć wszystkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości oraz przeprowadzić regulacje urządzeń. Nieprawidłowości i usterki zagrażające bezpieczeństwu lub nieprawidłowości pracy należy usunąć natychmiastowo w ramach usługi serwisu awaryjnego. Pozostałe nieprawidłowości i usterki należy usunąć w ciągu 5 dni roboczych od daty ich stwierdzenia.

- Zaopatrzenie w materiały i części zamienne, niezbędne do realizacji usługi zapewnia Wykonawca. Dopuszcza się użycie materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu konserwacji dostarczy Zamawiającemu protokół odbioru z wykonania usługi wraz z wykazem materiałów zabudowanych podczas wykonywania tej usługi. Wzór protokołu odbioru usługi konserwacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac w terminie kolejnych 4 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę protokołu z wykonania usługi. Usługę uznaje się za wykonaną po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag przez obie Strony.

- Wykonawca w ramach konserwacji, na wezwanie Zamawiającego, dokona dodatkowej regulacji czasów pracy urządzeń sterowania oświetleniem zewnętrznym.

§ 4

Przegląd okresowy (roczny lub pięcioletni)

- Usługa przeglądu okresowego (rocznego lub pięcioletniego) jest to zespół czynności sprawdzających - pomiarowych mających na celu diagnostykę, wykonanie niezbędnych wymaganych pomiarów oraz sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania urządzeń oświetlenia zewnętrznego wraz z wykonaniem niezbędnych napraw i usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości, wymianą lub uzupełnieniem brakujących lub zużytych elementów i urządzeń.

- W trakcie wykonywania przeglądu należy wykonać wszystkie czynności wynikające z usługi konserwacji oraz wszystkie wymagane pomiary niezbędne do przeprowadzenia oceny stanu technicznego urządzeń zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane.

- Przeglądy okresowe (roczne lub pięcioletnie) należy wykonać zgodnie z harmonogramem określonym w Załączniku nr 2 do Umowy.

- W ramach usługi przeglądu okresowego (rocznego lub pięcioletniego) należy wykonać wszystkie czynności wynikające z usługi konserwacji oraz następujące czynności:

  - kontrola stanu izolacji i połączeń ochrony przed porażeniem, czyszczenie i konserwacja tabliczek w słupach i wnękach słupowych wraz z zabezpieczeniami, zaciskami kablowymi, zamknięciami;

  - sprawdzenie stanu połączeń zacisków prądowych linii napowietrznej oraz urządzeń oświetleniowych;

  - kontrola tablic, rozdzielnic oświetleniowych, aparatury łączeniowej i sterującej (sprawdzenie zastosowanych zabezpieczeń i wielkość wkładek bezpiecznikowych, przewody fazowe, zaciski kontrolne, obwody sterowania, kolorystykę przewodów, opis szaf, aparatury sterującej i łączeniowej, tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych, zgodność obwodów oświetleniowych ze schematem);

  - wycinka roślinności w promieniu 1,5 m od konstrukcji wsporczej, punktu oświetleniowego oraz szaf sterująco — rozdzielczych;

  - sprawdzenie nastaw i regulacja urządzeń automatycznego sterowania. Czas pracy urządzeń oświetlenia zewnętrznego może być realizowany automatycznie za pomocą programatorów czasowych, przekaźników zmierzchowych lub sterowników. Nastawy czasu świecenia muszą być zgodne w całym mieście.

- W trakcie przeglądu okresowego należy wykonać następujące pomiary:

  - sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń oświetlenia zewnętrznego — raz na 5 lat;

  - stanu izolacji kabli — raz na 5 lat;

  - rezystancji uziemienia — raz na 5 lat;

  - kontrolne pomiary natężenia oświetlenia — raz na 5 lat.

- W trakcie wykonywania usługi przeglądu okresowego (rocznego lub pięcioletniego) należy usunąć wszystkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości oraz przeprowadzić regulacje urządzeń. Nieprawidłowości i usterki zagrażające bezpieczeństwu lub nieprawidłowości pracy należy usunąć natychmiastowo. Pozostałe nieprawidłowości i usterki należy usunąć w ciągu 5 dni roboczych od daty ich stwierdzenia.

- Zaopatrzenie w materiały i części zamienne, niezbędne do realizacji usługi przeglądu okresowego (rocznego i pięcioletniego) zapewnia Wykonawca. Dopuszcza się użycie materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu usługi przeglądu okresowego (rocznego lub pięcioletniego) dostarczy Zamawiającemu protokół odbioru z wykonania usługi przeglądu okresowego (rocznego lub pięcioletniego) wraz z wykazem materiałów zabudowanych podczas wykonywania tej usługi. Wzór protokołu odbioru usługi przeglądu okresowego (rocznego lub pięcioletniego) urządzeń oświetlenia zewnętrznego stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. Integralną częścią protokołu odbioru usługi przeglądu okresowego pięcioletniego są protokoły z przeprowadzonych pomiarów. Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac w terminie kolejnych 4 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę protokołów. Usługę uznaje się za wykonaną po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag przez obie Strony.

§ 5

Objazdy utrzymaniowo — kontrolne

- Objazdy utrzymaniowo – kontrolne wykonywane będą przez wykonawcę nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

- Przedmiotowe objazdy winny się odbywać w porach nocnych – w godzinach, gdy oświetlenie jest załączone.

- Kontrole mają na celu weryfikacje ilości i lokalizacje niesprawnego oświetlenia na terenie miasta Kętrzyn.

- Kontrolom podlega oświetlenie kategorii I, II i III opisane w §3 pkt 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności w trakcie kontroli.

§ 6

Termin i miejsce realizacji Umowy

- Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, świadczył będzie usługi określone w Umowie w okresie od dnia 1 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku.

- Usługi świadczone będą na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.

- Odbiór usług, o których mowa w §2, §3 i §4 następować będzie protokolarnie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Protokoły odbioru dla poszczególnych usług sporządzane będą według wzorów stanowiących Załączniki nr 3, 4 i 5 do Umowy.

- Treść ww. wzorów protokołów zawierają minimalne zapisy, które bezwzględnie muszą być w nim zawarte. Zamawiający dopuszcza rozszerzenie treści danego protokołu odbioru, po uzgodnieniu tej treści przez obie Strony.

§ 7

Zasoby ludzkie, kontakt i zgłaszanie awarii dla Wykonawcy

- Wykonawca na cały okres obowiązywania Umowy zobowiązany jest do posiadania świadectwa kwalifikacji eksploatacji urządzeń energetycznych na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” w grupie Gl (uprawnienia elektryczne), lub zatrudnienia minimum 1 wykwalifikowanej osoby posiadającej ww. uprawnienia, które są niezbędne do realizacji czynności i usług określonych w niniejszej Umowie. W przypadku rozwiązania umowy o pracę danej osoby, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia tej osoby inną spełniającą wymagania Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli posiadanych uprawnień lub zatrudnienia osób posiadających uprawnienia opisane w ust 1 przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany całodobowo przyjmować zgłoszenie o usterkach i awariach lub powinien posiadać minimum jedno całodobowe stanowisko (wyposażone w środki łączności) do przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego. Dane kontaktowe, adres pocztowy, email, numery telefonów oraz inne informacje dotyczące zasad komunikowania się należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej w chwili podpisania umowy.

## § 8

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą oraz niniejszą Umową.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie niezbędne do świadczenia przedmiotowych Usług.

- Za bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją Umowy odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, mając szczególnie na względzie prowadzenie robót przy drogach. Sprawy ochrony ppoż. na terenie prowadzonych robót należą do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności dotyczących usuwania drzew i krzewów na terenie realizacji przedmiotu Umowy oraz w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami, w tym postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

- Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie Wykonawca zobowiązuje się do:

  - przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywanych prac objętych przedmiotem Umowy oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie z okazaniem na żądanie Zamawiającego wszelkich posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem,

  - stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne określone odpowiednimi przepisami i normami w tym zakresie. W przypadkach, gdy Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu konieczne aprobaty, certyfikaty, itp.,

  - usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania prac lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru,

  - przygotowania Zamawiającemu wszystkich materiałów pozyskanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy. Transport materiałów pozyskanych będzie odbywać się w terminach i do miejsc uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.

  - przekazywania odpadów wytwarzanych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy odbiorcom posiadającym wpis do właściwego rejestru (w szczególności rejestru przedsiębiorców zbierających lub przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz posiadającym zezwolenie właściwego organu ochrony środowiska na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów;

  - jeżeli zajdzie taka potrzeba, postępowania w zakresie usuwania krzewów i drzew, w tym wykonywania cięć pielęgnacyjnych (usuwanie konarów) oraz usuwania innej roślinności zgodnie z przepisami prawa o ochronie przyrody i zgodnie z treścią decyzji administracyjnych wydanych w tym zakresie oraz po uzgodnieniu z Zamawiającym;

  - dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń gwarantujących należyte wykonanie prac.

### § 9

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją Umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do odbioru usług wykonanych w należytej jakości oraz do dokonania zapłaty umówionego wynagrodzenia.

- Zamawiający jest zobowiązany zapewnić dostęp do urządzeń objętych przedmiotową Umową, na czas niezbędny do wykonania usług,

### § 10

Wynagrodzenie

- Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

- Wartość Umowy ……………………… zł (słownie: złotych) netto. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wykonania usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w wysokości ……………….zł (słownie: ……………………….. złotych). Wartość Umowy	………………………………. zł (słownie:……………………… złotych) brutto.

- Podstawą do wystawienia faktury stanowić będą podpisane „bez uwag” przez obie Strony protokoły odbioru poszczególnych usług, sporządzone według wzorów stanowiących Załączniki nr 3, 4 i 5 do Umowy.

- Faktury wystawiane będą na Gminę Miejską Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, które należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn

- Wszelkie protokoły z pomiarów oraz pozostałą dokumentację związaną z realizacją usług objętych niniejszą Umową należy dostarczyć bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), uprawnionym do wystawiania faktur.

- Za termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### § 11

#### Odpowiedzialność

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe świadczenie usług.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, wynikłe w toku lub w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest wytwórcą wszystkich odpadów powstających w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody w środowisku i spowodowanie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku w trakcie prowadzanie prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy oraz jest zobowiązany do prowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych na własny koszt.

- Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa.

- Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych niniejszą Umową, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający lub osoba trzecia poniosła szkodę, a przysługiwałoby jej roszczenie z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje roszczenie z tego tytułu w stosunku do Wykonawcy w wysokości udokumentowanej wielkości poniesionej przez Zamawiającego szkody lub odszkodowania wypłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej.

### § 12

Kary umowne

  - Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:

- w wysokości 1 % wartości brutto kwoty ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego, za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia względem ustalonego w Umowie harmonogramu wykonywania tej usługi;

- w wysokości 1 % wartości brutto kwoty ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego, za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia  nie wykonanej w wyznaczonym terminie usługi przeglądu okresowego (roczny lub pięcioletni) lub usługi przeglądu okresowego, za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia względem ustalonego w Umowie harmonogramu wykonywania tej usługi;

3) w wysokości 1 % wartości brutto kwoty ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego, za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia w podjęciu działań mających na celu usuwanie skutków awarii i przywrócenia urządzeń do ich prawidłowego działania lub za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia ustalonego z Zamawiającym terminu realizacji usuwania skutków awarii i przywrócenia urządzeń do ich prawidłowego działania w ramach serwisu awaryjnego. Fakt usunięcia awarii należy zgłosić osobie, która powiadomiła o wystąpieniu awarii.

4) w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji, w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu zostanie naliczona niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4)  niniejszego paragrafu, które liczone będą do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

- Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych.

§ 13

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub części, według swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach:

  - Wykonawca opóźnia się ze świadczeniem Usług mimo wezwania przez Zamawiającego do przystąpienia w terminie 3 dni do prawidłowej realizacji usług objętych Umową w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.,

  - Wykonawca wykonuje Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni, terminu — w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu,

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy — w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy.

§ 14

#### Siła wyższa

- W przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na realizację zobowiązań, których to okoliczności nie można przewidzieć i skutkom ich zapobiec (siły wyższej) Strony zwolnione są z zobowiązań wynikających z treści Umowy, w zakresie dotrzymania terminu jej realizacji i kar umownych.

- Jako siła wyższa traktowane są:

  - klęski żywiołowe oraz inne katastrofalne wydarzenia;

  - zamieszki, rozruchy;

  - strajki lub inne formy protestu.

- Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia.

- Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie do 7 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie.

##### § 15

Przedstawiciele Stron

- Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania

Zamawiający wyznacza następującą osobę:

…………………………………………tel. ……………………e-mail:…..………………..

- Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania

Wykonawca wyznacza następującą osobę:

…………………………………………tel. ……………………e-mail:…..………………..

- Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem nieważności.

- Korespondencja pomiędzy Stronami powinna być dostarczana na następujące adresy:

  - dla Zamawiającego: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,

  - dla Wykonawcy: ………………………………………………………………………

- Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą Umową będą składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy wskazane w Umowie, za potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie o każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania doręczenia na adres wskazany w Umowie.

§ 16

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze ugodowej. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia zawisłości sporu, wszelkie spory związane z niniejszą Umową rozstrzygane będą ostatecznie przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1a - 	Zestawienie rzeczowo ilościowe lamp i słupów;

Załącznik nr 1b - 	Zestawienie linii i punktów zasilających;

Załącznik nr 2 - 	Harmonogram przeglądów i konserwacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego;

Załącznik nr 3 - 	Wzór protokołu odbioru usługi serwisu awaryjnego urządzeń oświetlenia zewnętrznego;

Załącznik nr 4 - 	Wzór protokołu odbioru usługi konserwacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego;

Załącznik nr 5 - 	Wzór protokołu odbioru usługi przeglądu okresowego rocznego lub pięcioletniego urządzeń oświetlenia zewnętrznego;

Załącznik nr 6 - 	Wzór protokołu przekazania materiałów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

Gmina Miejska Kętrzyn                           	     			   Wykonawca:

…………………………..…………			   	  …………………………..…………

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

…………………………..…………